- СОВЕТ

- НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

- АЛЕКСНДРО-ДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

- Р Е Ш Е Н И Е

- от 24.01.2023 г. №144

с. Александровка Донская

Об утверждении плана  ремонта  автомобильных дорог общего пользования  местного значения Александро-Донского сельского  поселения на 2023 год

В соответствии с  Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Александро-Донского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области, Совет народных депутатов Александро-Донского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить План ремонта автомобильных дорог  общего пользования местного значения Александро-Донского сельского поселения  на 2023 год согласно приложения.

2. Обнародовать настоящее решение в соответствии с Порядком обнародования муниципальных правовых актов Александро-Донского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Александро-Донского сельского поселения

Павловского муниципального района

Воронежской области                                                                                В.И.Антоненко

Приложение №1

к решению совета народных депутатов

Александро-Донского сельского поселения

от 24.01.2024 г. №

План

на ремонт автомобильных дорог  общего пользования местного значения

Александро-Донского сельского поселения

на 2023 год.

| № п/п | Наименование объекта (в разрезе поселений) | Пикет от км + до км + | Протяженность участка, км | Ширина полосы движения, м | Количество полос движения, шт | Площадь, м2 | Вид покрытия (асфальтирование по щебню, отсыпка щебнем по грунту, отсыпка щебнем по щебню, фрезерование-асфальтирование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | дорога п. Заосередные Сады ул. Первомайская | 0+483-0+800 | 0,317 | 4,5 | 2 | 1427 | асфальтирование по щебню |
| 22 | дорога п. Заосередные Сады, ул. Садовая | 0+000-0+520 | 0,520 | 4 | 2 | 2080 | отсыпка по щебню |
| 33 | дорога п. Заосередные Сады, ул. Садовая | 0+520-0+727 | 0,207 | 4 | 2 | 828 | асфальтирование по щебню |
| 54 | дорога с. Березки, ул. Центральная | 0+000-0+197 | 0,197 | 4 | 2 | 926 | отсыпка щебнем по грунту |

Глава  Александро-Донского  сельского поселения 	                   В.И. Антоненко